Entregas: Semanas 3, 5 e 7

Profa. Ma. Leila Laís Gonçalves

PROJETO INTEGRADOR II: DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

Documento atualizado para a entrega da Semana 3 do Projeto Integrador II.

ENTREGA SEMANA 3 (15%)

1. EQUIPE

| Cod. | Nome acadêmico | E-mail | Celular |
| --- | --- | --- | --- |
| 115865 | Samuel Henrique Wenceslau | samu.hwf@gmail.com | +55 (48) 99753367 |

2. PROBLEMA/OPORTUNIDADE E JUSTIFICATIVA

A segurança pública constitui um dos desafios mais complexos e persistentes enfrentados pelos grandes centros urbanos brasileiros. Mais do que indicadores estatísticos, essa realidade envolve pessoas em situações de vulnerabilidade que dependem de uma resposta rápida e eficiente das forças de segurança. A cada chamada recebida pelos Centros de Operações da Polícia Militar (COPOM), diferentes cenários emergenciais precisam ser avaliados: vítimas de furtos, casos de violência doméstica, acidentes de trânsito e inúmeras outras ocorrências que exigem decisões imediatas. Nesse contexto, as equipes operacionais lidam diariamente com um fluxo intenso de atendimentos, muitas vezes superior à capacidade dos recursos disponíveis. Grande parte desse processo desde a triagem inicial até a definição da prioridade e o despacho das viaturas ainda depende essencialmente da análise humana. Não se trata de questionar a competência dos profissionais envolvidos, mas de reconhecer as limitações naturais impostas por ambientes de alta pressão, marcados pela urgência e pela necessidade de avaliar múltiplas variáveis simultaneamente. Nessas condições, atrasos no atendimento, falhas na priorização de ocorrências e dificuldades na distribuição adequada dos recursos tornam-se problemas recorrentes e, em certa medida, inevitáveis. A dimensão desse cenário pode ser observada nos dados nacionais. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 46.328 mortes violentas intencionais em 2023 (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2024, p. 14). Esses números evidenciam a magnitude do desafio enfrentado diariamente pelos órgãos de segurança pública. Além disso, o crescimento populacional e a expansão contínua das áreas urbanas ampliam a demanda por serviços de emergência, tornando ainda mais necessária a modernização dos processos operacionais. Mesmo Santa Catarina, frequentemente reconhecido como o estado mais seguro do país, enfrenta dificuldades semelhantes. Segundo dados da Diretoria de Inteligência Estratégica da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina (SSP-SC), foram registrados 571 homicídios em 2023 e 561 em 2024, além de um aumento de 6% nos casos de estelionato, sendo aproximadamente 70% deles praticados em ambiente virtual (SANTA CATARINA, 2025). Embora os indicadores sejam relativamente mais positivos quando comparados a outros estados brasileiros, os números demonstram que o aumento da complexidade e da diversidade das ocorrências já exige estruturas operacionais e tecnológicas mais avançadas. Nesse contexto, percebe-se a carência de sistemas inteligentes capazes de auxiliar as centrais policiais na análise de ocorrências em tempo real, na identificação de padrões criminais e no apoio à tomada de decisão. O Sistema de Atendimento e Despacho de Emergências (SADE), utilizado pela Polícia Militar de Santa Catarina, representa um avanço importante ao permitir o registro e o encaminhamento de ocorrências por dispositivos móveis nas viaturas. Entretanto, conforme descrito em sua documentação técnica, o sistema atua principalmente como uma plataforma de registro e geolocalização, sem incorporar recursos de Inteligência Artificial voltados à priorização automática de chamadas, análise preditiva de criminalidade ou correlação inteligente entre ocorrências distintas (SIGE, 2011). Como consequência, uma quantidade significativa de dados potencialmente estratégicos acaba sendo pouco explorada, limitando a capacidade preventiva das operações policiais. Outro aspecto relevante está na dificuldade de identificar conexões entre ocorrências semelhantes registradas em determinadas regiões. Muitas vezes, crimes com características próximas são tratados isoladamente, sem uma análise integrada que permita reconhecer padrões de atuação criminosa. Além disso, a ausência de ferramentas capazes de prever áreas e horários com maior probabilidade de incidentes compromete diretamente o posicionamento estratégico das viaturas e influencia negativamente o tempo de resposta operacional. Nos últimos anos, algumas iniciativas têm demonstrado avanços no uso de tecnologias inteligentes aplicadas à segurança pública. Em 2024, por exemplo, a Polícia Militar de São Paulo implementou o “Mike”, um assistente virtual baseado em Inteligência Artificial voltado ao atendimento de chamadas não emergenciais do 190 (SÃO PAULO, 2024). Apesar de representar um avanço relevante, a solução possui um escopo limitado, concentrando-se principalmente na triagem de atendimentos, sem integrar funcionalidades de análise preditiva ou monitoramento inteligente de padrões criminais. Isso evidencia que, mesmo em estados com maior investimento tecnológico, a integração ampla da IA aos processos operacionais policiais ainda ocorre de maneira bastante restrita. A literatura científica também reforça o potencial dessas tecnologias. Estudos recentes demonstram que técnicas de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina podem ser aplicadas com eficiência na análise de boletins de ocorrência, contribuindo para a identificação de riscos e para o desenvolvimento de estratégias preventivas (LIMA; OLIVEIRA, 2024). Pesquisas na área indicam resultados promissores na predição criminal, no processamento de dados históricos e no suporte à tomada de decisão estratégica. Entretanto, ainda existem desafios importantes relacionados à qualidade dos dados disponíveis, à padronização das informações, à privacidade dos cidadãos e à regulamentação ética do uso dessas tecnologias (REASE, 2024). Além disso, soluções integradas e adaptadas à realidade operacional das centrais policiais brasileiras ainda são pouco comuns. Diante desse cenário, torna-se relevante o desenvolvimento de uma plataforma inteligente de apoio operacional voltada à segurança pública. A proposta consiste em utilizar recursos de Inteligência Artificial para auxiliar na priorização de ocorrências, na previsão de áreas de risco e na identificação de padrões criminais em tempo real. Dessa forma, busca-se contribuir para uma atuação mais eficiente das centrais policiais, reduzindo o tempo de resposta das equipes e promovendo uma distribuição mais estratégica e equilibrada dos recursos de policiamento preventivo. A relevância social desse projeto é significativa, uma vez que envolve diretamente a melhoria da segurança da população, a agilidade nos atendimentos emergenciais e o fortalecimento das ações preventivas das forças policiais. Sob a perspectiva tecnológica, o trabalho também possibilita a aplicação prática de conhecimentos em Inteligência Artificial, Big Data, análise de dados, desenvolvimento web e processamento de informações em tempo real áreas cada vez mais importantes na formação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e fundamentais para o desenvolvimento de soluções voltadas a problemas reais de grande impacto social. REFERÊNCIAS FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024. São Paulo: FBSP, 2024. Disponível em: https://publicacoes.forumseguranca.org.br/items/f62c4196-561d-452d-a2a8-9d33d1163af0/full. Acesso em: 13 maio 2026. Informação utilizada na página 14, Tabela 03, referente às mortes violentas intencionais registradas no Brasil em 2023. SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Segurança Pública. Santa Catarina registra redução em roubos, furtos e feminicídios e aumento na emissão de laudos periciais em 2024. Florianópolis: SSP-SC, 2025. Disponível em: https://ssp.sc.gov.br/santa-catarina-registra-reducao-em-roubos-furtos-e-feminicidios-e-aumento-na-emissao-de-laudos-periciais-em-2024/. Acesso em: 13 maio 2026. POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA. Em Caçador: 15º BPM inicia a utilização do SADE e do PMSC Mobile. Florianópolis: PMSC, 2019. Disponível em: https://www.pm.sc.gov.br/noticias/15-bpm-de-cacador-inicia-a-asdftilizacao-do-sade-e-pmsc-mobile. Acesso em: 13 maio 2026. ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP). PMSC Mobile: tecnologia móvel para gestão de atendimentos policiais. Brasília: ENAP, 2020. Disponível em: https://bibliotecadigital.enap.gov.br/bitstream/1/4118/1/PMSC%20Mobile%20%E2%80%93%20Tecnologia%20m%C3%B3vel%20para%20gest%C3%A3o%20de%20atendimentos%20policiais.pdf. Acesso em: 13 maio 2026. MONTEIRO, Milton Garcia. Policiamento preditivo e inteligência artificial: análise de desempenho do algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado Random Forest na predição de ocorrências policiais de roubo nas zonas da Região Metropolitana de São Luís. Revista Científica Multidisciplinar FT, 2024. Disponível em: https://revistaft.com.br/policiamento-preditivo-e-inteligencia-artificial-analise-de-desempenho-do-algoritmo-de-aprendizado-de-maquina-supervisionado-random-forest-na-predicao-de-ocorrencias-policiais-de-roubo-nas-zonas-da-r/. Acesso em: 13 maio 2026. NAKASHIMA, Maurício. Desvendando o potencial e os desafios da inteligência artificial na polícia militar do Paraná: estratégias para predição e prevenção de crimes. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação – REASE, São Paulo, v. 10, n. 01, p. 1321-1336, jan. 2024. Disponível em: https://periodicorease.pro.br/rease/article/download/13019/6250/25460. Acesso em: 13 maio 2026.

3. TEMA DO PROJETO: DISCIPLINAS ENVOLVIDAS E CONTEÚDOS

Tema: Plataforma web inteligente de apoio operacional para centrais de segurança pública. Recorte e foco: desenvolvimento de um MVP acadêmico que integra interface web, API REST, banco de dados geográfico e inteligência artificial para registrar e acompanhar ocorrências, sugerir prioridade e viatura, exibir informações em mapa e gerar alertas, sempre com dados simulados e supervisão humana.

| Nível | Seleção | Disciplina | Conteúdo / Foco |
| --- | --- | --- | --- |
| N.01 |  | Metodologia Científica e da Pesquisa |  |
|  |  | Sistemas Operacionais |  |
|  |  | Cenários Computacionais |  |
| N.02 |  | Raciocínio Lógico e Computacional |  |
|  |  | Design de interação |  |
| N.03 |  | Programação de Computadores |  |
|  |  | Laboratório de Sistemas |  |
|  |  | Inovação e Criatividade |  |
| N.04 | X | Banco de Dados | Modelagem relacional de ocorrências, viaturas, despachos e alertas em PostgreSQL/PostGIS. |
|  |  | Estruturas de dados |  |
|  |  | Programação Orientada a Objetos |  |
| N.05 |  | Programação Web I |  |
|  |  | Internet das Coisas (IoT) |  |
|  |  | Infraestrutura de Tecnologia da Informação |  |
| N.06 | X | Ética e Legislação | LGPD, privacidade, dados simulados, transparência e supervisão humana no uso de IA. |
|  | X | Engenharia de Software | Requisitos, arquitetura modular, APIs, validações, testes e documentação do MVP. |
|  | X | Programação Web II | Backend Laravel, autenticação Sanctum, regras de negócio e APIs REST. |
| N.07 | X | Web Mobile | Interface React responsiva para consulta operacional em diferentes dispositivos. |
|  | X | Métodos Ágeis | Planejamento incremental em sete sprints, controle de escopo e acompanhamento dos entregáveis. |
|  | X | Experiência do Usuário | Fluxos claros de login, dashboard, ocorrências, viaturas, mapa e alertas. |
| N.08 | X | Administração de Dados | Integridade, organização, consulta e rastreabilidade dos dados operacionais. |
|  | X | Inteligência Artificial | Sugestão de prioridade por regras e modelo simples de classificação com explicação. |
|  |  | Armazenamento em Nuvem |  |
| N.09 | X | Big Data | Análise de registros históricos e indicadores por região, tipo, horário e prioridade. |
|  | X | Modelagem de Negócios | Mapeamento do fluxo de uma central e delimitação do valor e das limitações do MVP. |
| N.10 |  | Governança de TI |  |
|  |  | Marketing Estratégico |  |

4. PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Objetivo geral: desenvolver o VigIA, uma plataforma web inteligente de apoio operacional para centrais de segurança pública, capaz de organizar ocorrências e viaturas, apresentar indicadores e mapas e oferecer sugestões de prioridade e atendimento, a fim de apoiar decisões mais rápidas e consistentes sem substituir o responsável humano. Principais funcionalidades - autenticação e acesso a rotas protegidas; - cadastro, consulta e acompanhamento de ocorrências e viaturas; - dashboard operacional com totais e indicadores; - mapa interativo com ocorrências, viaturas, filtros e áreas de risco; - sugestão de prioridade por IA e indicação da viatura disponível mais próxima; - alertas operacionais e registro do fluxo de despacho. Usuário: operadores e gestores de uma central de segurança pública, representados no MVP por um usuário acadêmico de demonstração. Diferenciais: integração, em um único protótipo, de dados operacionais, geolocalização, indicadores, alertas e IA explicável; arquitetura modular; validação com dados fictícios; e tratamento explícito da LGPD, das limitações do modelo e da supervisão humana.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma abaixo converte o planejamento de sete sprints do VigIA em sete semanas de execução do PI-II, mantendo a ordem de modelagem, implementação, validação e documentação.

| Etapa | Semanas PI - I |  |  |  |  |  |  | Semanas PI - II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Modelagem da solução, requisitos, banco PostgreSQL/PostGIS e dados simulados |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Implementação do backend Laravel, autenticação e APIs REST |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Implementação do frontend React, login, rotas protegidas, dashboard e listagens |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Mapa interativo, geolocalização, filtros e sugestão de viatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Microserviço FastAPI e módulo inicial de IA para sugestão de prioridade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Alertas, gráficos, áreas de risco, testes e validação funcional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Análise dos resultados, ajustes finais, documentação, Canvas e demonstração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

6. RECURSOS NECESSÁRIOS

Os recursos foram definidos de acordo com a arquitetura e com os artefatos existentes no repositório do VigIA. Fontes bibliográficas e normativas - artigos e relatórios sobre segurança pública, análise de dados e inteligência artificial; - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e referências sobre uso ético e supervisionado de IA; - documentação oficial de React, Laravel, FastAPI, PostgreSQL, PostGIS, Leaflet e Scikit-learn. Desenvolvimento e integração - JavaScript, React, Vite, TailwindCSS, React Router, Axios, Lucide React, Leaflet e Chart.js; - PHP, Laravel, Laravel Sanctum e APIs REST; - Python, FastAPI, Pandas, NumPy e Scikit-learn; - Git/GitHub e Visual Studio Code. Armazenamento e dados - PostgreSQL com PostGIS, scripts SQL de esquema e carga; - arquivos CSV e dados totalmente simulados para treinamento e validação acadêmica. Infraestrutura e pessoas - computador com Windows ou Linux, acesso à internet e navegadores atuais; - acadêmico responsável, professora orientadora e avaliadores acadêmicos; - eventual validação conceitual por profissional da área, sem acesso a dados operacionais reais.

7. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Os requisitos foram levantados por análise documental do problema, estudo de soluções similares, revisão do PI-I, modelagem do fluxo operacional e validações incrementais do protótipo. Como não houve acesso a uma central real, as necessidades foram convertidas em cenários acadêmicos controlados e dados simulados. Técnicas de coleta - análise de documentos, normas, artigos e documentação técnica; - observação indireta do fluxo descrito em materiais institucionais; - workshops de definição e refinamento do escopo com orientação acadêmica; - prototipação e testes funcionais a cada sprint. Requisitos funcionais ID; Escopo; Requisito; Prioridade. RF-01; Segurança; Autenticar o usuário e proteger as rotas internas.; Alta. RF-02; Negócio; Cadastrar, consultar, editar e acompanhar ocorrências.; Alta. RF-03; Negócio; Cadastrar, consultar, editar e controlar disponibilidade de viaturas.; Alta. RF-04; Interface; Exibir dashboard com totais e indicadores operacionais.; Alta. RF-05; Interface; Exibir ocorrências, viaturas, filtros e áreas de risco em mapa interativo.; Alta. RF-06; Negócio; Sugerir prioridade da ocorrência com IA e apresentar explicação.; Alta. RF-07; Negócio; Sugerir a viatura ativa e disponível mais próxima.; Alta. RF-08; Negócio; Registrar a confirmação de despacho e atualizar os status relacionados.; Alta. RF-09; Negócio; Gerar e consultar alertas operacionais simples.; Média. RF-10; Interface; Consultar indicadores por região, tipo, prioridade e período.; Média. Requisitos não funcionais e atributos de qualidade ID; Atributo; Requisito; Prioridade. RNF-01; Segurança; Usar autenticação por token e negar acesso sem credencial válida.; Alta. RNF-02; Proteção; Utilizar somente dados fictícios e observar LGPD e privacidade.; Alta. RNF-03; Usabilidade; Manter navegação clara, feedback de estado e interface responsiva.; Alta. RNF-04; Desempenho; Responder às consultas operacionais sem atrasos perceptíveis no cenário do MVP.; Média. RNF-05; Interoperabilidade; Integrar frontend, Laravel e FastAPI por APIs REST.; Alta. RNF-06; Confiabilidade; Tratar sugestões de IA como apoio, preservando a decisão humana.; Alta. RNF-07; Modificabilidade; Separar frontend, backend, IA e banco em módulos documentados.; Alta. RNF-08; Portabilidade; Permitir execução local documentada em Windows ou Linux.; Média. RNF-09; Escalabilidade; Permitir evolução dos serviços e do banco sem reescrever todo o sistema.; Média. RNF-10; Verificabilidade; Disponibilizar build, testes e registros suficientes para validar o MVP.; Alta.

ENTREGA SEMANA 5 (15%)

8. IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

Dica: revisite o material da disciplina de Métodos ágeis e as com foco em desenvolvimento. 8.1 Product Backlog Elabore a Lista de Requisitos do Produto que devem ser implementados para a entrega da solução proposta identificando ID (sequência), Como um (a) (papel), Eu quero ser capaz de (realização), Para que... (objetivo), Prioridade, Sprint (semana), Status (situação). Exemplo: 8.2 Kanban Elabore o quadro de atividades (board, Kanban) contendo colunas com as fases de desenvolvimento de cada item: TO DO (a fazer), DOING (fazendo), TO VERIFY (em teste), (DONE (feito). Faça um Kanban para cada semana de implementação alimentando as colunas com as fases de desenvolvimento de cada item: TO DO (a fazer), DOING (fazendo), TO VERIFY (em teste), (DONE (feito). Exemplo:

ENTREGA SEMANA 7 (70%)

Importantes: na Semana 7 deve ser entregue o documento do projeto elaborado (esse arquivo modelo - tutorial de elaboração do PI – Ii) atualizado com os dados e feedbacks a cada entrega e o arquivo do vídeo de Demonstração..

9. DEMONSTRAÇÃO

Um pitch é uma breve apresentação de 3 a 5 minutos com objetivo de despertar o interesse da outra parte (investidor, cliente, avaliador) em uma ideia ou negócio – foco é “vender” ou “defender”. A demonstração vai além do pitch incluindo a apresentação da solução desenvolvida. Tempo: até 10 minutos Formato: slides e vídeo Informações: - Apresentação da Equipe - Problema ou oportunidade: apresentar de forma direta e objetiva o problema/oportunidade a ser resolvido: o que é e qual é o problema, onde e como acontece, quem envolve/afeta, quais os riscos/danos/impactos, dados/números/informações sobre o problema, qual o mercado e a necessidade que não é bem atendida pelos players majoritários; - Apresentação da solução: falar sobre como a solução atende a necessidade do problema/oportunidade destacando sua inovação e diferenciação; - Soluções X similares: apontar como a solução proposta se diferencia de outras soluções já propostas no mercado semelhantes destacando melhorias, avanços, benefícios em relação ao problema e outras soluções - Desenvolvimento da solução: apontar os recursos que utilizados na solução (técnicas, métodos, tecnologias, dados, processos, pessoas, equipamentos etc.), qual o estágio do desenvolvimento, e os próximos passos / etapas para o desenvolvimento da solução. - Kanban final - Passo-a-passo de uso (imagens) apresentando a solução. 9.1 Elaborar slides para apresentação da Demonstração e gravar um vídeo de apresentação (com áudio e imagem dos autores). 9.2 Inserir os slides (no formato de imagem) nesse documento. 9.3 Postar o arquivo dos slides e do vídeo da Demonstração no AVA - Semana 7. Caso os arquivos excedam o tamanho do aceitado no AVA, postar os arquivos em um repositório digital e inserir um arquivo com os seus links no AVA.

10. TELAS E CODIFICAÇÃO

10.1 Apresentar as principais telas da solução inserindo imagens e descrevendo sua função. 10.2 Apresentar a estrutura da codificação – texto, gráfico, imagem (arquivos, funções, métodos, anco de dados etc.) 10.3 Postar o(s) arquivo (s) de codificação da solução, compactados, no AVA - Semana 7. Caso o arquivo exceda o tamanho do aceitado no AVA, postar o arquivo em um repositório digital e inserir um arquivo com o seu link no AVA.