Entregas: Semanas 3, 5 e 7

Profa. Ma. Leila Laís Gonçalves

PROJETO INTEGRADOR II: DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO

Documento atualizado para a entrega da Semana 3 do Projeto Integrador II.

ENTREGA SEMANA 3 (15%)

1. EQUIPE

| Cod. | Nome acadêmico | E-mail | Celular |
| --- | --- | --- | --- |
| 115865 | Samuel Henrique Wenceslau | samu.hwf@gmail.com | +55 (48) 99753367 |

2. PROBLEMA/OPORTUNIDADE E JUSTIFICATIVA

A segurança pública constitui um dos desafios mais complexos e persistentes enfrentados pelos grandes centros urbanos brasileiros. Mais do que indicadores estatísticos, essa realidade envolve pessoas em situações de vulnerabilidade que dependem de uma resposta rápida e eficiente das forças de segurança. A cada chamada recebida pelos Centros de Operações da Polícia Militar (COPOM), diferentes cenários emergenciais precisam ser avaliados: vítimas de furtos, casos de violência doméstica, acidentes de trânsito e inúmeras outras ocorrências que exigem decisões imediatas. Nesse contexto, as equipes operacionais lidam diariamente com um fluxo intenso de atendimentos, muitas vezes superior à capacidade dos recursos disponíveis. Grande parte desse processo desde a triagem inicial até a definição da prioridade e o despacho das viaturas ainda depende essencialmente da análise humana. Não se trata de questionar a competência dos profissionais envolvidos, mas de reconhecer as limitações naturais impostas por ambientes de alta pressão, marcados pela urgência e pela necessidade de avaliar múltiplas variáveis simultaneamente. Nessas condições, atrasos no atendimento, falhas na priorização de ocorrências e dificuldades na distribuição adequada dos recursos tornam-se problemas recorrentes e, em certa medida, inevitáveis. A dimensão desse cenário pode ser observada nos dados nacionais. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 46.328 mortes violentas intencionais em 2023 (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2024, p. 14). Esses números evidenciam a magnitude do desafio enfrentado diariamente pelos órgãos de segurança pública. Além disso, o crescimento populacional e a expansão contínua das áreas urbanas ampliam a demanda por serviços de emergência, tornando ainda mais necessária a modernização dos processos operacionais. Mesmo Santa Catarina, frequentemente reconhecido como o estado mais seguro do país, enfrenta dificuldades semelhantes. Segundo dados da Diretoria de Inteligência Estratégica da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina (SSP-SC), foram registrados 571 homicídios em 2023 e 561 em 2024, além de um aumento de 6% nos casos de estelionato, sendo aproximadamente 70% deles praticados em ambiente virtual (SANTA CATARINA, 2025). Embora os indicadores sejam relativamente mais positivos quando comparados a outros estados brasileiros, os números demonstram que o aumento da complexidade e da diversidade das ocorrências já exige estruturas operacionais e tecnológicas mais avançadas. Nesse contexto, percebe-se a carência de sistemas inteligentes capazes de auxiliar as centrais policiais na análise de ocorrências em tempo real, na identificação de padrões criminais e no apoio à tomada de decisão. O Sistema de Atendimento e Despacho de Emergências (SADE), utilizado pela Polícia Militar de Santa Catarina, representa um avanço importante ao permitir o registro e o encaminhamento de ocorrências por dispositivos móveis nas viaturas. Entretanto, conforme descrito em sua documentação técnica, o sistema atua principalmente como uma plataforma de registro e geolocalização, sem incorporar recursos de Inteligência Artificial voltados à priorização automática de chamadas, análise preditiva de criminalidade ou correlação inteligente entre ocorrências distintas (SIGE, 2011). Como consequência, uma quantidade significativa de dados potencialmente estratégicos acaba sendo pouco explorada, limitando a capacidade preventiva das operações policiais. Outro aspecto relevante está na dificuldade de identificar conexões entre ocorrências semelhantes registradas em determinadas regiões. Muitas vezes, crimes com características próximas são tratados isoladamente, sem uma análise integrada que permita reconhecer padrões de atuação criminosa. Além disso, a ausência de ferramentas capazes de prever áreas e horários com maior probabilidade de incidentes compromete diretamente o posicionamento estratégico das viaturas e influencia negativamente o tempo de resposta operacional. Nos últimos anos, algumas iniciativas têm demonstrado avanços no uso de tecnologias inteligentes aplicadas à segurança pública. Em 2024, por exemplo, a Polícia Militar de São Paulo implementou o “Mike”, um assistente virtual baseado em Inteligência Artificial voltado ao atendimento de chamadas não emergenciais do 190 (SÃO PAULO, 2024). Apesar de representar um avanço relevante, a solução possui um escopo limitado, concentrando-se principalmente na triagem de atendimentos, sem integrar funcionalidades de análise preditiva ou monitoramento inteligente de padrões criminais. Isso evidencia que, mesmo em estados com maior investimento tecnológico, a integração ampla da IA aos processos operacionais policiais ainda ocorre de maneira bastante restrita. A literatura científica também reforça o potencial dessas tecnologias. Estudos recentes demonstram que técnicas de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina podem ser aplicadas com eficiência na análise de boletins de ocorrência, contribuindo para a identificação de riscos e para o desenvolvimento de estratégias preventivas (LIMA; OLIVEIRA, 2024). Pesquisas na área indicam resultados promissores na predição criminal, no processamento de dados históricos e no suporte à tomada de decisão estratégica. Entretanto, ainda existem desafios importantes relacionados à qualidade dos dados disponíveis, à padronização das informações, à privacidade dos cidadãos e à regulamentação ética do uso dessas tecnologias (REASE, 2024). Além disso, soluções integradas e adaptadas à realidade operacional das centrais policiais brasileiras ainda são pouco comuns. Diante desse cenário, torna-se relevante o desenvolvimento de uma plataforma inteligente de apoio operacional voltada à segurança pública. A proposta consiste em utilizar recursos de Inteligência Artificial para auxiliar na priorização de ocorrências, na previsão de áreas de risco e na identificação de padrões criminais em tempo real. Dessa forma, busca-se contribuir para uma atuação mais eficiente das centrais policiais, reduzindo o tempo de resposta das equipes e promovendo uma distribuição mais estratégica e equilibrada dos recursos de policiamento preventivo. A relevância social desse projeto é significativa, uma vez que envolve diretamente a melhoria da segurança da população, a agilidade nos atendimentos emergenciais e o fortalecimento das ações preventivas das forças policiais. Sob a perspectiva tecnológica, o trabalho também possibilita a aplicação prática de conhecimentos em Inteligência Artificial, Big Data, análise de dados, desenvolvimento web e processamento de informações em tempo real áreas cada vez mais importantes na formação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e fundamentais para o desenvolvimento de soluções voltadas a problemas reais de grande impacto social. REFERÊNCIAS FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024. São Paulo: FBSP, 2024. Disponível em: https://publicacoes.forumseguranca.org.br/items/f62c4196-561d-452d-a2a8-9d33d1163af0/full. Acesso em: 13 maio 2026. Informação utilizada na página 14, Tabela 03, referente às mortes violentas intencionais registradas no Brasil em 2023. SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Segurança Pública. Santa Catarina registra redução em roubos, furtos e feminicídios e aumento na emissão de laudos periciais em 2024. Florianópolis: SSP-SC, 2025. Disponível em: https://ssp.sc.gov.br/santa-catarina-registra-reducao-em-roubos-furtos-e-feminicidios-e-aumento-na-emissao-de-laudos-periciais-em-2024/. Acesso em: 13 maio 2026. POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA. Em Caçador: 15º BPM inicia a utilização do SADE e do PMSC Mobile. Florianópolis: PMSC, 2019. Disponível em: https://www.pm.sc.gov.br/noticias/15-bpm-de-cacador-inicia-a-asdftilizacao-do-sade-e-pmsc-mobile. Acesso em: 13 maio 2026. ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP). PMSC Mobile: tecnologia móvel para gestão de atendimentos policiais. Brasília: ENAP, 2020. Disponível em: https://bibliotecadigital.enap.gov.br/bitstream/1/4118/1/PMSC%20Mobile%20%E2%80%93%20Tecnologia%20m%C3%B3vel%20para%20gest%C3%A3o%20de%20atendimentos%20policiais.pdf. Acesso em: 13 maio 2026. MONTEIRO, Milton Garcia. Policiamento preditivo e inteligência artificial: análise de desempenho do algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado Random Forest na predição de ocorrências policiais de roubo nas zonas da Região Metropolitana de São Luís. Revista Científica Multidisciplinar FT, 2024. Disponível em: https://revistaft.com.br/policiamento-preditivo-e-inteligencia-artificial-analise-de-desempenho-do-algoritmo-de-aprendizado-de-maquina-supervisionado-random-forest-na-predicao-de-ocorrencias-policiais-de-roubo-nas-zonas-da-r/. Acesso em: 13 maio 2026. NAKASHIMA, Maurício. Desvendando o potencial e os desafios da inteligência artificial na polícia militar do Paraná: estratégias para predição e prevenção de crimes. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação – REASE, São Paulo, v. 10, n. 01, p. 1321-1336, jan. 2024. Disponível em: https://periodicorease.pro.br/rease/article/download/13019/6250/25460. Acesso em: 13 maio 2026.

3. TEMA DO PROJETO: DISCIPLINAS ENVOLVIDAS E CONTEÚDOS

Tema: Plataforma web inteligente de apoio operacional para centrais de segurança pública. Recorte e foco: desenvolvimento de um MVP acadêmico que integra interface web, API REST, banco de dados geográfico e inteligência artificial para registrar e acompanhar ocorrências, sugerir prioridade e viatura, exibir informações em mapa e gerar alertas, sempre com dados simulados e supervisão humana.

| Nível | Seleção | Disciplina | Conteúdo / Foco |
| --- | --- | --- | --- |
| N.01 |  | Metodologia Científica e da Pesquisa |  |
|  |  | Sistemas Operacionais |  |
|  |  | Cenários Computacionais |  |
| N.02 |  | Raciocínio Lógico e Computacional |  |
|  |  | Design de interação |  |
| N.03 |  | Programação de Computadores |  |
|  |  | Laboratório de Sistemas |  |
|  |  | Inovação e Criatividade |  |
| N.04 | X | Banco de Dados | Modelagem relacional de ocorrências, viaturas, despachos e alertas em PostgreSQL/PostGIS. |
|  |  | Estruturas de dados |  |
|  |  | Programação Orientada a Objetos |  |
| N.05 |  | Programação Web I |  |
|  |  | Internet das Coisas (IoT) |  |
|  |  | Infraestrutura de Tecnologia da Informação |  |
| N.06 | X | Ética e Legislação | LGPD, privacidade, dados simulados, transparência e supervisão humana no uso de IA. |
|  | X | Engenharia de Software | Requisitos, arquitetura modular, APIs, validações, testes e documentação do MVP. |
|  | X | Programação Web II | Backend Laravel, autenticação Sanctum, regras de negócio e APIs REST. |
| N.07 | X | Web Mobile | Interface React responsiva para consulta operacional em diferentes dispositivos. |
|  | X | Métodos Ágeis | Planejamento incremental em sete sprints, controle de escopo e acompanhamento dos entregáveis. |
|  | X | Experiência do Usuário | Fluxos claros de login, dashboard, ocorrências, viaturas, mapa e alertas. |
| N.08 | X | Administração de Dados | Integridade, organização, consulta e rastreabilidade dos dados operacionais. |
|  | X | Inteligência Artificial | Sugestão de prioridade por regras e modelo simples de classificação com explicação. |
|  |  | Armazenamento em Nuvem |  |
| N.09 | X | Big Data | Análise de registros históricos e indicadores por região, tipo, horário e prioridade. |
|  | X | Modelagem de Negócios | Mapeamento do fluxo de uma central e delimitação do valor e das limitações do MVP. |
| N.10 |  | Governança de TI |  |
|  |  | Marketing Estratégico |  |

4. PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Objetivo geral: desenvolver o VigIA, uma plataforma web inteligente de apoio operacional para centrais de segurança pública, capaz de organizar ocorrências e viaturas, apresentar indicadores e mapas e oferecer sugestões de prioridade e atendimento, a fim de apoiar decisões mais rápidas e consistentes sem substituir o responsável humano. Principais funcionalidades - autenticação e acesso a rotas protegidas; - cadastro, consulta e acompanhamento de ocorrências e viaturas; - dashboard operacional com totais e indicadores; - mapa interativo com ocorrências, viaturas, filtros e áreas de risco; - sugestão de prioridade por IA e indicação da viatura disponível mais próxima; - alertas operacionais e registro do fluxo de despacho. Usuário: operadores e gestores de uma central de segurança pública, representados no MVP por um usuário acadêmico de demonstração. Diferenciais: integração, em um único protótipo, de dados operacionais, geolocalização, indicadores, alertas e IA explicável; arquitetura modular; validação com dados fictícios; e tratamento explícito da LGPD, das limitações do modelo e da supervisão humana.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma abaixo converte o planejamento de sete sprints do VigIA em sete semanas de execução do PI-II, mantendo a ordem de modelagem, implementação, validação e documentação.

| Etapa | Semanas PI - I |  |  |  |  |  |  | Semanas PI - II |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Modelagem da solução, requisitos, banco PostgreSQL/PostGIS e dados simulados |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Implementação do backend Laravel, autenticação e APIs REST |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Implementação do frontend React, login, rotas protegidas, dashboard e listagens |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Mapa interativo, geolocalização, filtros e sugestão de viatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Microserviço FastAPI e módulo inicial de IA para sugestão de prioridade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Alertas, gráficos, áreas de risco, testes e validação funcional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Análise dos resultados, ajustes finais, documentação, Canvas e demonstração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

6. RECURSOS NECESSÁRIOS

Os recursos foram definidos de acordo com a arquitetura e com os artefatos existentes no repositório do VigIA. Fontes bibliográficas e normativas - artigos e relatórios sobre segurança pública, análise de dados e inteligência artificial; - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e referências sobre uso ético e supervisionado de IA; - documentação oficial de React, Laravel, FastAPI, PostgreSQL, PostGIS, Leaflet e Scikit-learn. Desenvolvimento e integração - JavaScript, React, Vite, TailwindCSS, React Router, Axios, Lucide React, Leaflet e Chart.js; - PHP, Laravel, Laravel Sanctum e APIs REST; - Python, FastAPI, Pandas, NumPy e Scikit-learn; - Git/GitHub e Visual Studio Code. Armazenamento e dados - PostgreSQL com PostGIS, scripts SQL de esquema e carga; - arquivos CSV e dados totalmente simulados para treinamento e validação acadêmica. Infraestrutura e pessoas - computador com Windows ou Linux, acesso à internet e navegadores atuais; - acadêmico responsável, professora orientadora e avaliadores acadêmicos; - eventual validação conceitual por profissional da área, sem acesso a dados operacionais reais.

7. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Os requisitos foram levantados por análise documental do problema, estudo de soluções similares, revisão do PI-I, modelagem do fluxo operacional e validações incrementais do protótipo. Como não houve acesso a uma central real, as necessidades foram convertidas em cenários acadêmicos controlados e dados simulados. Técnicas de coleta - análise de documentos, normas, artigos e documentação técnica; - observação indireta do fluxo descrito em materiais institucionais; - workshops de definição e refinamento do escopo com orientação acadêmica; - prototipação e testes funcionais a cada sprint. Requisitos funcionais ID; Escopo; Requisito; Prioridade. RF-01; Segurança; Autenticar o usuário e proteger as rotas internas.; Alta. RF-02; Negócio; Cadastrar, consultar, editar e acompanhar ocorrências.; Alta. RF-03; Negócio; Cadastrar, consultar, editar e controlar disponibilidade de viaturas.; Alta. RF-04; Interface; Exibir dashboard com totais e indicadores operacionais.; Alta. RF-05; Interface; Exibir ocorrências, viaturas, filtros e áreas de risco em mapa interativo.; Alta. RF-06; Negócio; Sugerir prioridade da ocorrência com IA e apresentar explicação.; Alta. RF-07; Negócio; Sugerir a viatura ativa e disponível mais próxima.; Alta. RF-08; Negócio; Registrar a confirmação de despacho e atualizar os status relacionados.; Alta. RF-09; Negócio; Gerar e consultar alertas operacionais simples.; Média. RF-10; Interface; Consultar indicadores por região, tipo, prioridade e período.; Média. Requisitos não funcionais e atributos de qualidade ID; Atributo; Requisito; Prioridade. RNF-01; Segurança; Usar autenticação por token e negar acesso sem credencial válida.; Alta. RNF-02; Proteção; Utilizar somente dados fictícios e observar LGPD e privacidade.; Alta. RNF-03; Usabilidade; Manter navegação clara, feedback de estado e interface responsiva.; Alta. RNF-04; Desempenho; Responder às consultas operacionais sem atrasos perceptíveis no cenário do MVP.; Média. RNF-05; Interoperabilidade; Integrar frontend, Laravel e FastAPI por APIs REST.; Alta. RNF-06; Confiabilidade; Tratar sugestões de IA como apoio, preservando a decisão humana.; Alta. RNF-07; Modificabilidade; Separar frontend, backend, IA e banco em módulos documentados.; Alta. RNF-08; Portabilidade; Permitir execução local documentada em Windows ou Linux.; Média. RNF-09; Escalabilidade; Permitir evolução dos serviços e do banco sem reescrever todo o sistema.; Média. RNF-10; Verificabilidade; Disponibilizar build, testes e registros suficientes para validar o MVP.; Alta.

ENTREGA SEMANA 5 (15%)

8. IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO

A implementação do VigIA foi organizada de forma incremental, seguindo as sete semanas definidas no cronograma. Este registro representa a situação da entrega em 24/08/2026: as quatro primeiras semanas estão concluídas; a Semana 5 concentra o módulo inicial de inteligência artificial e sua validação; e as Semanas 6 e 7 permanecem planejadas. 8.1 Product Backlog As histórias abaixo traduzem os requisitos do produto em entregas verificáveis. A prioridade considera o valor para o MVP e o status reflete o momento desta entrega. ID; Como um(a); Eu quero ser capaz de; Para que; Prior.; Sem.; Status. PB-01; Equipe técnica; Estruturar projeto, banco e dados simulados; Criar uma base segura para o MVP; Alta; 1; Concluído. PB-02; Operador; Autenticar-me com credenciais válidas; Acessar somente as áreas autorizadas; Alta; 2; Concluído. PB-03; Operador; Cadastrar e consultar ocorrências; Acompanhar os registros operacionais; Alta; 2; Concluído. PB-04; Operador; Cadastrar e consultar viaturas; Controlar recursos e disponibilidade; Alta; 2; Concluído. PB-05; Gestor; Consultar o resumo do dashboard; Visualizar totais e indicadores; Alta; 2; Concluído. PB-06; Operador; Realizar login pela interface React; Iniciar uma sessão no sistema; Alta; 3; Concluído. PB-07; Operador; Navegar por rotas internas protegidas; Usar as telas com segurança; Alta; 3; Concluído. PB-08; Operador; Visualizar dashboard, ocorrências e viaturas; Consultar dados reais da API; Alta; 3; Concluído. PB-09; Operador; Visualizar ocorrências e viaturas no mapa; Compreender a distribuição geográfica; Alta; 4; Concluído. PB-10; Operador; Filtrar os marcadores do mapa; Focar nos registros relevantes; Média; 4; Concluído. PB-11; Operador; Solicitar a viatura disponível mais próxima; Apoiar a escolha do atendimento; Alta; 4; Concluído. PB-12; Operador; Solicitar uma prioridade sugerida pela IA; Apoiar a triagem da ocorrência; Alta; 5; Concluído. PB-13; Operador; Ver risco, confiança, modelo e explicação; Interpretar a recomendação sem automatizar a decisão; Alta; 5; Concluído. PB-14; Equipe técnica; Carregar um modelo simples de classificação; Comparar regras e aprendizado de máquina; Média; 5; Em validação. PB-15; Sistema; Registrar a predição e atualizar a ocorrência; Manter histórico e rastreabilidade; Alta; 5; Em verificação. PB-16; Operador; Consultar alertas e gráficos operacionais; Identificar situações que merecem atenção; Média; 6; A fazer. PB-17; Gestor; Visualizar áreas de risco no mapa; Apoiar análise preventiva com dados simulados; Média; 6; A fazer. PB-18; Avaliador; Executar o MVP seguindo a documentação; Verificar a solução de ponta a ponta; Alta; 7; A fazer. PB-19; Acadêmico; Apresentar Canvas, demonstração e limitações; Comunicar resultados e responsabilidade ética; Alta; 7; A fazer. 8.2 Kanban por semana Os quadros mostram, de forma simples, o que ficou a fazer, em andamento, em verificação e concluído em cada semana. Semana 1 - Estrutura, requisitos e banco A FAZER; EM ANDAMENTO; EM VERIFICAÇÃO; CONCLUÍDO. -; -; -; Estrutura, requisitos e banco de dados.. Semana 2 - Backend Laravel A FAZER; EM ANDAMENTO; EM VERIFICAÇÃO; CONCLUÍDO. -; -; -; API Laravel, autenticação e cadastros.. Semana 3 - Frontend React A FAZER; EM ANDAMENTO; EM VERIFICAÇÃO; CONCLUÍDO. -; -; -; Login, dashboard e listagens em React.. Semana 4 - Mapa e geolocalização A FAZER; EM ANDAMENTO; EM VERIFICAÇÃO; CONCLUÍDO. -; -; -; Mapa, filtros e sugestão de viatura.. Semana 5 - Microserviço de IA A FAZER; EM ANDAMENTO; EM VERIFICAÇÃO; CONCLUÍDO. Finalizar a validação da sprint.; Revisar o modelo de IA e a documentação.; Testar a integração Laravel - FastAPI.; Endpoint de prioridade e regras iniciais.. Semana 6 - Planejamento A FAZER; EM ANDAMENTO; EM VERIFICAÇÃO; CONCLUÍDO. Alertas, gráficos e áreas de risco.; -; -; -. Semana 7 - Planejamento A FAZER; EM ANDAMENTO; EM VERIFICAÇÃO; CONCLUÍDO. Testes finais, documentação e apresentação.; -; -; -. 8.3 Síntese do estágio da implementação Arquitetura: frontend React - API Laravel - PostgreSQL/PostGIS, com FastAPI como serviço auxiliar de predição. Resultado até a Semana 5: fluxos de autenticação, consulta operacional, mapa, sugestão de viatura e sugestão inicial de prioridade implementados. Validação: builds e testes manuais usam dados fictícios; a integração de IA permanece em verificação nesta entrega. Limite operacional: as sugestões não realizam despacho real e não substituem a decisão humana.

ENTREGA SEMANA 7 (70%)

Importantes: na Semana 7 deve ser entregue o documento do projeto elaborado (esse arquivo modelo - tutorial de elaboração do PI – Ii) atualizado com os dados e feedbacks a cada entrega e o arquivo do vídeo de Demonstração..

9. DEMONSTRAÇÃO

## 9.1 Objetivo e formato da demonstração A demonstração apresenta o VigIA como um MVP acadêmico de apoio operacional. O vídeo deverá mostrar o problema, a solução, a arquitetura, as telas funcionais, o estado do desenvolvimento e os próximos passos. A duração planejada é de aproximadamente 9 minutos e 30 segundos. Responsável pela apresentação: Samuel Henrique Wenceslau. Mensagem principal: o VigIA reúne dados operacionais e oferece sugestões explicáveis de prioridade, mantendo a decisão final sob responsabilidade humana. ## 9.2 Roteiro sugerido para o vídeo Sugestão prática: grave a tela do computador e sua voz. Use os slides para introdução e conclusão; no centro do vídeo, compartilhe o sistema funcionando no navegador. Tempo; Imagem; O que falar ou demonstrar. 0:00 - 0:40; Slide 1; Apresente seu nome, o projeto e a proposta do VigIA.. 0:40 - 1:30; Slides 2 e 3; Explique o problema de dados dispersos e o fluxo da solução: registrar - analisar - visualizar - apoiar.. 1:30 - 2:15; Slide 4; Mostre a arquitetura: React, API Laravel, PostgreSQL/PostGIS e serviço de IA em FastAPI.. 2:15 - 2:45; Tela de login; Faça o acesso e explique que as rotas operacionais são protegidas por autenticação.. 2:45 - 3:40; Dashboard; Mostre os totais e gráficos. Cite 11 ocorrências, 6 viaturas e 3 alertas do ambiente simulado.. 3:40 - 5:00; Ocorrências e detalhe; Abra a listagem e uma ocorrência crítica. Mostre prioridade, risco, confiança, modelo e explicação da IA.. 5:00 - 5:40; Viaturas; Mostre os códigos e estados das viaturas e explique como esses dados apoiam o despacho.. 5:40 - 6:55; Mapa operacional; Mostre ocorrências, viaturas, áreas de risco e os filtros disponíveis.. 6:55 - 7:40; Alertas; Apresente alertas por padrão semelhante, prioridade crítica e área de risco.. 7:40 - 8:30; Slide 8; Mostre o Kanban final e informe o que foi concluído e o que falta para publicar a entrega.. 8:30 - 9:30; Slide 9; Explique os limites do MVP, reforce a supervisão humana e apresente os próximos passos.. ## 9.3 Dicas para a gravação - Antes de gravar, deixe frontend, backend e serviço de IA iniciados e teste o login. - Grave em 1080p, com o navegador maximizado e notificações desativadas. - Fale com naturalidade; use o roteiro como guia, sem tentar ler palavra por palavra. - Evite cadastrar dados reais de pessoas. O ambiente demonstrado utiliza dados fictícios. - Se ocorrer um pequeno erro, explique o que aconteceu e retome o fluxo; isso demonstra domínio técnico. ## 9.4 Kanban final A fazer; Em andamento; Concluído. - Gravar o vídeo - Publicar o link; - Revisão final da apresentação - Conferência dos arquivos; - Login e autenticação - Dashboard - Ocorrências e IA - Viaturas - Mapa e alertas - Testes do MVP. ## 9.5 Slides da apresentação As imagens abaixo correspondem ao arquivo de apresentação entregue com este documento. Slide 1 - Capa e proposta Slide 2 - Problema Slide 3 - Solução Slide 4 - Arquitetura Slide 5 - Dashboard Slide 6 - Ocorrências e IA Slide 7 - Mapa e alertas Slide 8 - Kanban final Slide 9 - Resultado e próximos passos ## 9.6 Link do vídeo Após a gravação, publique o vídeo no ambiente solicitado pela instituição e inclua o endereço na entrega. Esta etapa permanece sob responsabilidade do acadêmico, pois o vídeo não foi produzido automaticamente.

10. TELAS E CODIFICAÇÃO

## 10.1 Principais telas da solução ### Tela de login Permite o acesso ao painel. A API Laravel valida as credenciais e devolve o token usado nas rotas protegidas. Figura - Tela de login no ambiente local do VigIA ### Dashboard Resume ocorrências, viaturas e alertas e apresenta gráficos para leitura rápida do cenário operacional. Figura - Dashboard no ambiente local do VigIA ### Ocorrências Lista os registros com status e prioridade e permite abrir o detalhe de cada ocorrência. Figura - Ocorrências no ambiente local do VigIA ### Detalhe da ocorrência e IA Reúne os dados operacionais e mostra a prioridade sugerida, o risco, a confiança, o modelo e a explicação. Figura - Detalhe da ocorrência e IA no ambiente local do VigIA ### Viaturas Apresenta os códigos e estados das viaturas disponíveis no ambiente simulado. Figura - Viaturas no ambiente local do VigIA ### Mapa operacional Exibe ocorrências, viaturas e áreas de risco, com filtros por status, prioridade, tipo e região. Figura - Mapa operacional no ambiente local do VigIA ### Alertas Concentra sinais gerados por regras, IA e dados simulados, classificados por tipo, status e severidade. Figura - Alertas no ambiente local do VigIA ## 10.2 Estrutura da codificação Camada; Arquivos principais; Responsabilidade. Frontend React; frontend/src/App.jsx frontend/src/layouts/AppLayout.jsx frontend/src/pages/*.jsx frontend/src/api/client.js; Define rotas, layout, páginas e comunicação HTTP com a API.. Backend Laravel; backend/routes/api.php backend/app/Http/Controllers/Api backend/app/Http/Requests backend/app/Services; Protege endpoints, valida dados e coordena as regras de ocorrências, viaturas, alertas e despacho.. Serviço de IA; ai-service/app/main.py ai-service/app/schemas.py ai-service/app/services/priority_predictor.py; Recebe os dados da ocorrência e retorna prioridade, risco, confiança, modelo e explicação.. Banco de dados; database/schema.sql database/seed.sql; Mantém o modelo relacional, dados geográficos e registros simulados usados na demonstração.. ## 10.3 Fluxo técnico principal - O usuário acessa uma rota React protegida e o cliente Axios inclui o token Bearer na requisição. - A API Laravel valida a autenticação, executa controllers e serviços e consulta o banco PostgreSQL/PostGIS. - Quando é solicitada uma previsão, o backend envia os dados necessários ao serviço FastAPI. - O método predict_priority tenta utilizar o modelo treinado; se ele não estiver disponível, aplica regras iniciais. - O resultado retorna ao backend, é registrado no histórico e aparece na tela como apoio à decisão humana. ## 10.4 Funções e métodos de destaque Elemento; Local; Função. Rotas da API; backend/routes/api.php; Declaram login e endpoints autenticados de dashboard, alertas, ocorrências, viaturas e despacho.. Interceptor Axios; frontend/src/api/client.js; Lê o token local e adiciona o cabeçalho Authorization às chamadas.. predict_priority; ai-service/app/services/priority_predictor.py; Seleciona a previsão por modelo treinado ou utiliza a estratégia de regras como alternativa.. apply_severity_tie_breaker; ai-service/app/services/priority_predictor.py; Eleva a prioridade quando a gravidade informada exige tratamento mais urgente.. apply_region_risk_adjustment; ai-service/app/services/priority_predictor.py; Ajusta a pontuação quando o nível de risco regional é alto.. ## 10.5 Banco de dados e limitações O banco utiliza PostgreSQL com extensão PostGIS para suportar coordenadas e consultas geográficas. Os dados apresentados são simulados. O MVP não deve ser utilizado em operação real sem ampliar a base de dados, validar o modelo, reforçar segurança, auditoria, disponibilidade e controles de privacidade. ## 10.6 Código-fonte Repositório do projeto: https://github.com/samuelhenriique/VigIA Na submissão, também pode ser anexado um arquivo compactado do repositório, conforme as orientações do ambiente acadêmico.